## Slide 1: CNSsolver_20230602 v2303
■機能テスト変化点
・テスト項目追加
[37-1-78]～[37-1-84] コマンドラインテストパターン
休憩機能と未割当荷物最適化に関するテストパターン追加
[50-1-x] 休憩機能 テストパターン追加
[51-1-x] 未割当荷物最適化テストパターン追加
・テスト内容修正
[45-1-5] エラーメッセージ仕様変更に伴う期待値修正
■ソフト変化点
V2209bをベースに以下の機能追加、バグ修正対応
・機能仕様変更
休憩機能の追加
未割当荷物の予備車両割り当て機能の追加
・機能テストバグ修正内容
なし
・中国指摘バグ修正内容 なし
・ランダムテストバグ修正内容
集荷最適化を使用した場合に無限ループ発生
時間平準化を使用した場合にexchange処理中に無限ループ発生

## Slide 2: CNSソルバ機能テスト 6/2進捗報告
■バグ管理
（１）機能テストバグ 57件 （前回 +0件）
  ＜内訳＞
  ・未着手 0件
  ・原因調査完 0件（前回 ±0件） ・ソース修正完 57件（前回 +0件）
（２）上記以外の不具合報告 72件 （前回 ＋2件）
  ＜内訳＞
  ・未着手 0件（前回 ±0件）
  ・原因調査完 1件（前回 ±0件）
  ・ソース修正完 71件（前回 +2件）
■機能テスト進捗
新規バグ無し
55項目中 55項目OK
テスト項目一覧表は P5-6参照
1件の不具合対策を反映。
調査依頼3/22 荷物分割指定時にハード制約違反エラー発生 改善解が積載量違反かつ分割可能な場合は、分割して未割当荷物とし初期解生成をやり直す
今後の作業見込み
・v2303機能実装 4月上旬リリース予定
・中国不具合報告に対するバグ対応（随時）

## Slide 3: CNSソルバ機能テスト 3/30進捗報告
■バグ管理
（１）機能テストバグ 57件 （前回 +0件）
  ＜内訳＞
  ・未着手 0件
  ・原因調査完 0件（前回 ±0件） ・ソース修正完 57件（前回 +0件）
（２）上記以外の不具合報告 70件 （前回 ＋1件）
  ＜内訳＞
  ・未着手 0件（前回 ±0件）
  ・原因調査完 1件（前回 ±0件）
  ・ソース修正完 69件（前回 +1件）
■機能テスト進捗
新規バグ無し
53項目中 53項目OK
テスト項目一覧表は P5-6参照
1件の不具合対策を反映。
調査依頼3/22 荷物分割指定時にハード制約違反エラー発生 改善解が積載量違反かつ分割可能な場合は、分割して未割当荷物とし初期解生成をやり直す
今後の作業見込み
・v2303機能実装 4月上旬リリース予定
・中国不具合報告に対するバグ対応（随時）
前回ｖ2209b報告

## Slide 4: CNSソルバ機能テスト一覧 (1/2)
■第1優先 19項目
項目番号 | テスト項目 ※第1優先 | 3/30状況
1-1 | デフォルト（配送時間枠指定） | OK
1-2 | デフォルト（荷作業時間指定） | OK
2 | 初期解入力（積載量オーバー初期解生成含む） | OK
3 | 積載量指定（＊第1積載のみ） | OK
4 | タスク平準化%指定 | OK
5 | 最適化指標 | OK
6 | 非巡回モード | OK
7 | 通行不可 | OK
8 | 車両別営業時間枠 | OK
9 | 時間別車両別距離ファイル対応 | OK
10 | 時間別車両別時間ファイル対応 | OK
11 | ヘテロ車両対応（車両タイプ含む） | OK
12 | SPOTID指定 | OK
13 | 最終訪問先指定 | OK
14 | 車両立寄制限 | OK
15 | スキル設定 | OK
16 | 車両数固定・削減モード | OK
17 | 出発遅延 | OK
18 | 打ち切り時間指定 | OK
■第2優先 12項目
項目 番号 | テスト項目 ※第2優先 | 3/30状況
19-1 | 初期解生成 | OK
20-1 | 巡回モード | OK
21-1 | 直送便 | OK
22-1 | 改善処理5種類のうち、使われていないもの | OK
23-1 | 正常解BackUp & 回復機能 | OK
24-1 | 最適化指標（時間・距離の係数を自由に設定） | OK
25-1 | 機能オプション×2つ組み合わせ | OK
25-2 | 機能オプション最多組み合わせ （初期解入力＋最適化指標＋巡回＋台数削減） | OK
26-1 | 違反解出力 | OK
27-1 | 積載量指定（第1積載、第2積載） | OK
28-1 | 訪問数上限 | OK
Arpa | 中国ユースケーステスト（７パターン） | OK

## Slide 5: CNSソルバ機能テスト一覧 (2/2)
■第3優先 12項目
■v2112以降の追加 12項目
項目 番号 | テスト項目 | 6/2状況
29-1 | 集荷 | OK
30-1 | 大量輸送モード bulk-shipping | OK
31-1 | EV Plan全般 | OK
32-1 | 経験コスト全般 | OK
33-1 | ltime, utime指定 | OK
34-1 | -l2オプション （近→遠） | N/A
35-1 | 1台車両の配送途中で再計画 | OK
36-1 | 配送件数平準化 | OK
37-1 | コマンドライン実行 | OK
38-1 | 回転機能 | OK
38-2 | 回転機能 (車両の拠点作業時間) | OK
39-1 | 駐車時間 | OK
39-2 | 到着後駐車時間 | OK
項目番号 | テスト項目 | 6/2状況
40-1 | スレッド数指定 | OK
41-1 | 重み係数 | OK
42-1 | ハード制約切替 | OK
43-1 | 集荷最適化 | OK
44-1 | 遅延最適化 | OK
45-1 | 飛び地機能 | OK
46-1 | 荷物自動分割 | OK
47-1 | 距離平準化％指定 | OK
48-1 | 台数削減優先 | OK
49-1 | 未割当荷物 | OK
50-1 | 休憩機能 | OK
51-1 | 未割当荷物最適化 | OK

## Slide 6: CNSソルバ テスト環境
main_tw.py
main()
コマンドライン引数
外部ファイル(csv)
set_initroutes2
adjust_nveh_construction_I2
localsearch_dtable
localsearch_ev
テスト対象
初期化処理
開発環境
5末リリースソフト
テスト環境
テストドライバ(cnssolvergw.pyベース)
driver()
main()@pyTest
result()
テスト環境
テスト対象
開発コード
処理フロー
▼ベースソフト選定理由
既存テスト環境ではなく、 cnssolvergw.pyをベースとする理由
【メリット】
APIの引数を直接指定する仕組みが存在する
API呼び出し前の状態を直接指定する仕組みが存在する
⇒既存のコマンドラインテストテスト環境では、main()関数の初期化処理に依存し任意の状態再現がやりにくい
【デメリット】
・既存資産が使えない
⇒検証結果確認部分(assert等)は既存テスト環境を流用
create
API呼出し
クラス生成、初期化
外部ファイル(json)読出し
テスト結果確認
引用：test\apiTest\doc\20210518_テスト環境 .pptx